|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MINUTA DE REUNIÓN** | | | | | | **0n** |
| **Tema de la Reunión:** | Avanzar en la codificación de los módulos y del artículo de investigación, creación del documento de diseño detallado | | | | | |
| **Institución/es:** | *(indicar la/s instituciones que participaron de la reunión)* | | | | | |
| **Autor:** | Martinez Gamarra Daniel Andres y Banchon Salas Roger Adonis | | | | | |
| **Fecha:** | 24/04/2025 | **Hora Inicio:** | 14:30 | **Hora Fin:** | 20:45 | |
| **Lugar:** | Reunión informal en zoom | | | | | |
| **Referencias:** |  | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LISTA DE PARTICIPANTES** | | |
| **Nombre y Apellido** | **Institución/Función** | **Firma** |
| Banchon Salas Roger Adonis | *(indicar institución y cargo del participante)* | *(la firma del participantes si es que se requiere su conformidad a la misma)* |
| Loza Orozco Cristopher Mauricio |  |  |
| Macas Jimenez David Alejandro |  |  |
| Martinez Gamarra Daniel Andres |  |  |
| Valencia Mora Carlos Alexander |  |  |

|  |
| --- |
| **ASPECTOS TRATADOS** |

*(Breve descripción de los aspectos tratados en la reunión)*

**LISTA DE ACCIONES**

* Tercera reunión del proyecto.
* Implementación de la segunda parte del artículo de investigación.
* Elaboración del documento de diseño detallado.
* Fase final del diseño de mockups.
* Implementación de la base de datos MySQL
* Diagramación de componentes y despliegue.
* Módulos implementados y su porcentaje de avances:
  + Gestión de Usuario 35%
  + Gestión de libros 20%
  + Solicitud de préstamos 10%
  + Administración de préstamos 10%
  + Control de inventario 8%
  + Panel de usuario 5%
  + Panel de biblioteca 7%

**ANEXOS**

Pantalla de computadora con imágen de hombre

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

*Texto, Carta

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.*